扶持发展新型农村集体经济项目实施方案表

填报单位：芳桥街道金兰村     扶持年份：2025         单位：万元、亩、人、户

| 一、项目单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区） |  |  | 宜兴 |  |  | 县级班子联系领导 |  |  |  |  |  | 虞仁军 |  |  |  |  |  |
| 职务 |  |  | 宜兴市委常委、经开区党工委副书记、管委会主任 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 87580111 |  |  |  |  |  |
| 所在乡镇 |  |  | 芳桥街道 |  |  | 乡镇负责领k导 |  |  |  |  |  | 洪晓晖 |  |  |  |  |  |
| 职务 |  |  | 书记 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 87580111 |  |  |  |  |  |
| 项目村名称 |  |  | 金兰村 |  |  | 地址 |  |  | 芳桥街道金兰村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村书记 | 蒋仲良 |  | 年龄 | 63 |  | 文化程度 |  |  |  | 高中 |  | 电话 |  | 13812223800 |  |  |  |
| 村主任 | 蒋仲良 |  | 年龄 | 63 |  | 文化程度 |  |  |  | 高中 |  | 电话 |  | 13812223800 |  |  |  |
| 农户数 | 840 |  | 户籍人口 | 2520 |  | 党员数量 |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地面积 | 5760.73 |  | 其中：农用地 |  |  | 4320.04 |  |  |  | 建设用地 |  |  |  | 1119.22 |  |  |  |
| 经营性资产 | 5674.49 |  | 上年度经营性收入 |  |  | 850.73 |  |  |  |  |  | 人均可支配收入 |  |  |  | 4.98 |  |
| 党组织建设情况 |  |  | 共有党员113人，设有1个党总支和3个党支部，分别是工业支部、农业支部、综合支部。金兰村以“五彩金兰”党建品牌为引领，充分发挥党支部书记蒋仲良“全国脱贫攻坚先进个人”先锋模范作用，常态化开展理想信念教育、对党忠诚教育和伟大建党精神教育，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持将党建学习融入党员干部学习教育的日常，运用“三会一课”、主题党日等活动，经常性组织专题学习、专题讨论。党的路线方针政策得到全面贯彻落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村级财务管理情况 |  |  | 经营性资产总额5674.49万元，其中房屋建筑物面积24467.19㎡，非经营性资产总额1495.35万元，其中房屋建筑物面积5322.14㎡；资源性资产集体土地总面积5760.73亩，其中农用地面积4320.04亩，建设用地1119.22亩，未利用地321.47亩。2024年度村级集体净资产7169.84万元，实现应税销售收入达15.87亿元，村级可分配收入1605.02万元。实行村账街道代理制度，接受街道农村集体“三资”监督办公室的领导和街道农村工作和社会事业办公室的业务指导。实行民主理财、村务公开制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、拟建项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 金兰村标准车间建设工程 |  |  | 负责人 |  |  | 蒋仲良 |  |  | 电话 |  | 13812223800 |  |  |  |  |
| 项目类型 （请在后面打√） |  |  | 资源利用 |  | √ |  | 资产运营 |  |  |  |  |  | 提供服务 |  |  |  |  |
|  |  |  | 混合经营 |  |  |  | 其他（请注明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营管理方式 （请在后面打√） |  |  | 直接经营 |  |  |  |  |  | 发包租赁 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  |  | 入股联合 |  |  |  |  |  | 其他（请注明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金投入及构成 |  |  | 总金额 |  | 124.88 |  |  |  | 其中：省级以上财政 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
|  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  | 乡镇财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 村集体资金 |  | 44.88 |  |  |  | 其他（请注明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 民主决策情况 |  |  | 通过村两委班子集体商议，表决通过并报芳桥街道党工委同意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目具体内容及可行性分析（包括目标任务、具体内容、资金使用方向、投资盈利模式、预期收益水平、收益分配机制及细化绩效目标情况等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标任务：充分利用闲置资源，新建标准车间，增加集体经济收入，助力乡村振兴。 具体内容：在村级厂区（原龙辰不锈钢有限公司）闲置地块建设标准车间约655㎡，从而进一步增加村级收入，包括钢结构、土建和安装工程，具体按施工项目清单、施工设计图及现场负责人要求进行施工，规格按照项目清单实施。项目总投资约124.88万元，具体以审计为准，预计项目建成后对外出租，从而进一步壮大村集体经济。 资金使用方向：工程建设 投资盈利模式：投资建成标准车间后用于厂房出租，以收取租金为盈利方式 预期收益水平：年收益不低于投资额的5% 收益分配机制：收益全部归属村集体 细化绩效目标情况：2026年1月完成标准车间建设后进行招租，2026年年初可开始产生租金收益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目实施计划（包括项目的分阶段实施计划、预计完工时间等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年10月完成项目立项，2025年11月开工建设， 2026年1月完工，预计2026年上半年完成招租。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市、区）委组织部 审核意见 （盖章） 年 月 日 |  |  | 县（市、区）财政局 审核意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 县（市、区）农业农村局 审核意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市委组织部审核意见 （盖章） 年 月 日 |  |  | 市财政局审核意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 市农业农村局审核意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 项目民主决策情况、内容及可行性分析、实施计划部分请用文字详细表述；

2. 填写数字部分请注意单位要求；3. 表格不够可另附页。

附件2

2025年扶持发展新型农村集体经济项目汇总表

填报单位：县（市、区）（盖章）              填报时间：2025年11月                    单位：万元、亩、人

| 序号 | 村名 | 拟建项目情况 |  |  |  |  |  |  |  | 资金投入及构成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人口 | 上年度经营性收入 | 项目类型 |  |  |  |  | 项目简要描述 | 合 计 | 省级以上财政 | 市县财政 | 乡镇财政 | 集体资金 | 其他 |
|  |  |  |  | 资源利用 | 资产运营 | 提供服务 | 混合经营 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 金兰村 | 2520 | 850.73 | √ |  |  |  |  | 在村级厂区（原龙辰不锈钢有限公司）闲置地块建设标准车间约655㎡，对外出租，预计年收益率不低于5%。 | 124.88 | 80 |  |  | 44.88 |  |

填报说明：1.4-8列请在相应项目类型下打“√”；2.10=11+12+13+14+15；3.填写数字部分请注意单位要求；4.表格不够可另附页；5.经营性收入包括经营收入、发包及上交收入、投资收益和其他收入。其中经营收入指村集体进行生产、服务等经营活动取得的收入；发包及上交收入指农户和承包单位因承包集体耕地、水面等集体资源上交的承包金及村（组）办企业上交的利润；投资收益指村集体对外投资取得的收益或发生的损失；其他收入指村集体除经营收入、发包及上交收入、投资收益、补助收入以外的收入。